***POINT PROJET CEP***

***INFORMATIONS GENERALES***

|  |  |
| --- | --- |
| **Date :** 29 juillet 2022 | **Lieu :** salle de réunion CAGES |
| **Personnes présentes :**   * Marie Yama COLY (SYNAPSYS) * Mouhamadou Falilou Mbacké DIENG (SYNAPSYS) * Khadim SALL (SYNAPSYS) * Diaw FAYE (DTAI) * Salimata FALL (DTAI) * El Hadji Seckouba Ngom (DTAI) * Fatou TOURE (DTAI) | |
| **Ordre du jour :**   1. Revue du dernier compte rendu 2. Etats d’avancement du projet 3. Problèmes rencontrés éventuellement 4. Divers | |

***SUJETS ET THEMES DE LA REUNION***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SUJET ABORDES** | **RESUME DE LA DISCUSSION** | **ACTION A PRENDRE (ACTION + NOM DU RESPONSABLE)** |
| Revue du CR passé | Les configurations des serveurs de la DTAI sont finalisées | Fait |
| Il faut des serveurs de TEST, de DEV, et de base de données. | SYNAPSYS doit faire les configurations nécessaires pour leurs mises en production effective. |
| Les problèmes de réseau : coupure incessante | En cours de traitement avec le support technique de la DTAI - CAGES |
| Lenteur des ordinateurs fixes | Augmenter les RAM à 16 Giga minimum en cours avec le support de la CAGES |
| Etat d’avancement | Module Administration : ils sont à 90% d’exécution |  |
| Planning de réalisation | Pour une vue globale du projet | Plan projet à faire par SYSNAPSYS et à remettre au plus tard le 29/07/2022 à 12H |
| Divers | Faire des captures d’écran du module administration déjà développé et les envoyer par mail car il n’est pas encore déployé. | La DTAI devra valider les différents écrans du module déjà réalisera |
| Partager les diagrammes de classe et les tables pour validation | Pour validation par la DTAI |
| Prévoir une séance de présentation du processus de prise en compte d’un agent | Une séance est prévue le mardi 02 aout 2022 à 10H. M. Salim THIOUN de la DTAI déroulera le processus de saisie d’une prise en compte d’un agent tel que c’est fait avec le CICS. |